요약

오전

[프로젝트] 10_<PT>_중간점검_1 피드백 받은 거 수정하기 위한 개인 역할분담별 계획, 지식이 부족한 상태라

전체일정 수정한 거에 맞춰서 개일일정부터 다시 폭포수모델 기준으로 수정한 뒤 5교시에 모여서 피드백 관련 회의하기로 함.

오후

회의 결과 폭포수 모델 적용해보니 전체적인 틀이 잡히는 거 같다는 의견.

지금 상태론 교수님 피드백에 대한 수정을 할 수 없는 상태라 개인일정대로 먼저 진행하고 설계 부분을 통해 틀이 잡히면 수정하는 거로.

오늘 할 일:

설계:

- SW 설계:

(txt 파일로 변환된 input data를 가지고 결제해야 하는 상황 인식방법,

해당 제품, 가격 정보 csv 파일로 변환 후의 처리 과정 좀 더 알아봐야 함)

- 사용자 인터페이스 설계

- 설계서 완성.

(로드셀 오기 전(오늘 도착 예정) 온습도 센서로 아두이노와 PC간 블루투스 연결을 통한 시리얼 통신 단위 test 중)

data를 서로 어떻게 전송할지에 대한 인터페이스 정의 필요. 그래야 나중에 합칠 수 있음.

전체 개인일정 진행사항

계획

- 문제의 실현 가능성 확인

- 시스템의 성격을 파악하여 비용과 기간을 예측

- 개발 방법과 각 단계에 필요한 자원을 결정

요구분석

- 주어진 문제를 정확히 분석, 이해하는 과정으로 구현될 시스템의 기능이나 목표, 제약사항 등 정확히 파악

- 목적은 기능, 성능, 사용 편의성, 이식성 등 목표 시스템의 품질 파악.

설계

- 분석된 결과를 어떻게 프로그램으로 구성할 것인가 생각.

- 시스템 구조 설계, 프로그램 설계, 사용자 인터페이스 설계

- 설계서 완성

구현

- 미리 정해진 모듈 설계에 의하여 프로그래밍.

- 시스템의 원시 코드 완성.

테스팅

- 테스트 된 각 모듈들의 인터페이스 정의가 알맞게 되어 잘 결합되는가를 시험(통합 시험)

- 시스템 테스팅, 즉 전체 시스템이 사용자 요구와 분석 내역에 적합하게 구현되었는지 시험.

인수/설치

- 설치 후 인수를 받는 사용자나 발주자가 시험.

- 아크릴판: 3D 프린터 이용해 보기.

오전

전체 팀 일정 수정

7/27 ~ 7/29

- 계획, 요구 분석

8/1 ~ 8/3

- 휴가

8/5 ~ 8/10

- 설계

8/11 ~ 8/19

- 구현

8/22 ~ 8/26

- 개인 최대 목표, Testing 인수설치

8/29 ~ 9/2

- 보안, 팀 전체 최대 목표 + 보안 개선

9/5 ~ 9/7

- 마지막 Test 및 최종 발표 준비계획

개인일정 수정

소민>

우영>

< 개인 일정 >

7/27 ~ 7/29

계획

- tensorflow 버전 yolo, Darkflow를 사용하여 이미지 학습 시킬 예정

( 문제의 실형 가능성 확인 부분이 앞으로 진행하여 해볼 학습 부분 ) <- 계획 진행될 사항

8월 26일까지는 구현 가능 할것으로 예상

요구분석

- Ubuntu 디스크 사이즈 확장, 사물과 사람을 구별하는 기능까지 완벽 구현

8/5 ~ 8/10

설계

- DB에 어떻게 송수신 하는지 파악 후 이미지를 어떻게 학습시킬지 구상과 구상후 나온 결과

추가하여 진행

- 카메라와 연결하여 이미지 학습단계 어떻게 구현할지 틀 결

8/11 ~ 8/19

구현

- 해당 관령 Open소스 사용과 DB 구축 환경에 따라서 사람데이터 가져오는 방법 및 추가 구현정

8/22 ~ 8/26

- 개인 최대목표와 Testing 및 인수설치 과정 학습된 이미지들이 정상 작동 여부 개인 최종 Test

재경>

QR코드 생성 및 스캐너 앱으로 만들 예정이고 가능함

유튜브나 깃허브에 있는 것을 확인 했음

Qtsql 을 이용하여 Qt에서 데이터베이스로 쏴줄수 있다고 함

이것을 이용해서 SQLite 연동 한 성공사례는 많으니까

실현 가능성은 높음

7/27~29 qr코드 생성 및 스캐너 앱구현 or Qt 공부 및 생각

(

7/27:

내가 이 프로젝트에서 가장 큰부분을 맡은것은 GUI 및 앱개발이고

그렇기에 QR코드 생성 및 스캐너 구현 은 제가 해야한다고 생각 .

이때 QR코드 생성 및 스캐너 구현을 안드로이드 스튜디오로

대충 틀을 만들 예정

7/28:

틀을 만든것에 기능을 추가 그후에 Qt 공부 및 생각할 예정

Qtsql 에 대해서나 Qt 디자인을 어떡해 해야지 처음본 사람도

잘 만질수 있을지나 그런것들 .

Qt관련 된것을 다운로드 하면서 공부한 것을 실행 해보면서 .

7/29:

아마 28일과 동일 할듯함 공부 및 생각 / 실행 해볼 예정

)

8/1-8/3:

휴가

8/5-8/10:

27-28일 공부한것을 토대로 Qt를 만지면서 틀을 짤 예정

만약에 공부가 부족할시에 공부 및 생각도 같이 할것 .

8/11-8/19

틀을 만든것에 더욱 보안 및 기능추가 편의성 추가

8/22-8/26

마지막으로 지금까지 한거 테스트 해보고 뭐가 불편한지

무슨 기능을 더 추가해야 할지에 대해서 생각하기

GUI이기 때문에 어떡해 하면 더편해질지 더 깔끔해 보일지

생각하여서 바꾸는게 맞다고 생각함 그게 저의 최대목표.

8/29-9/7

이때부터는 팀하고 상의해서 무슨 기능을 넣을지 무엇을 고쳐야 할지 무엇을 개선해야 할지 정해야 하기에 보류

태훈>

7/27~29 : python을 사용하여 flask와 sqlite3를 연동하여

서버 구축할수 있는지 조사 후

적용시켜서 문제잇는지도 검토

그런뒤에 구체적으로 데이터를

어떻게 받아오는지 통신에대해 조사

=================================

8/5~10

설계

데이터들이 어떤형식으로 보내지고 보내야 하는지

테이블 메타데이터들로부터 python코드로

테이블을 만들때 CREATE문

고객이 입장하였을때 INSERT문

데이터를 받아왔을때마다 UPDATE문

을 실시간으로 데이터를 주고받을때

필요로 하는 동적코드 작성

=================================

8/11~19

구현

전체로직에서 파악한

데이터들의 갯수

데이터들의 종류

데이터들이 속할 db

테이블간에 명세를 토대로

실제 테이블을 만드는 코드를 파이썬으로 작성하여 구현함

==================================

8/22~26

만들어놓은 코드대로 데이터가 잘 흘러가는지 파악

그 결과를 토대로 데이터가 정확하게 흘러가지못한다면

못흘러가는 부분 보안

==================================

8/29~9/7

팀원들과 전체적인 로직을 상의

오후

SW 설계

- 로드셀 1개, HX711 1개로 1가지 제품 구별 가능하게

아두이노 3선 로드셀 1개 사용하기(hx711)

아두이노와 PC(ubuntu 18.04)간의 시리얼 통신.

  - HM-10(블루투스 모듈, 연결 범위: 10m 이내) slave 모드로 설정.

아두이노 + 블루투스 모듈

아두이노 블루투스 master/slave 모드 설정

  - CoolTerm(시리얼 통신 프로그램)을 이용하여 로드셀에서 측정된 data가 PC로 잘 전달되는지 확인(단위 test)

아두이노(Arduino) 홈 IoT 입문 - 온습도 센서 데이터 출력/저장 방법

CoolTerm tutorial & download

  - 로드셀 0점 조정.

아두이노 로드셀 눈금조절(calibration,hx711, 3선로드셀)

  - 전달된 input data를 txt 파일로 변환(CoolTerm 이용)

  - txt 파일 분석하여 해당 제품, 가격 알아내기.

    - 시리얼 통신 주기와 같은 주기로 input 파일 읽어오기?

    - 그 전 data와 현재 data 비교해서 의미있는 무게값 차이 발견.

      - 해당 제품 이름, 가격 정보(-)가 들어간 csv 파일 만들기.

      - 다시 내려 놓은 경우

        - 해당 제품 이름, 가격 정보(+)가 들어간 csv 파일 만들기.

  - 제품 이름, 가격이 담긴 csv 파일을 DB(SQLite3, python)로 실시간 전달? 또는 만들어진 cvs 파일을 DB 담당(태훈)에서 실시간으로 읽어가도록 만듦.

MySQL에 csv 임포트 - MySQL Workbench

Linux MySQL DB의 데이터 csv파일 만들기

CSV를 활용한 DB 데이터 업로드

  - f 과정 아두이노에 5v 충전기로 전원 공급 시 자동으로 계속 반복되게 하기.

- 로드셀 4개, HX711 4개로 4가지 제품 구별 가능하게(최소 목표)

아두이노 3선 로드셀 2개 사용하기(hx711)

- 최대목표: 미정.

사용자 인터페이스 설계

PC 모니터에서 스마트선반과 연결 확인(블루투스 연결 상태 확인)

단위 test 시작

로드셀 오기 전(오늘 도착 예정) 온습도 센서로 아두이노와 PC간 블루투스 연결을 통한 시리얼 통신.

- HW 완성.

- 우분투에 Arduino IDE 설치.

우분투에 Arduino IDE를 설치하는 방법

- PC에 블루투스 사용 가능하게 하기.

sudo add-apt-repository ppa:bluetooth/bluez

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

블루투스 동글이 필요해보임.

ubuntu18.04에서 블루투스5.0 동글 사용법

블루투스4.0 동글보다 5.0 동글이 더 최신버전이고 성능도 좋아 5.0 선택.

아니면 내일부터 노트북 가져와서 작업?

- 일단 PC와 아두이노 USB 직접 연결로 시리얼 통신 해보기.

오류 메시지 복사 버튼 눌러서 구글링.

아두이노 업로딩 오류 6가지 해결방법(보드에 업로딩 중 문제 발생.)

아두이노 바꿔서 해도 같은 에러.

구글링 검색어 바꿔봄:

avrdude: ser_open(): can't open device "/dev/ttyACM0": Permission denied

sudo chmod a+rw /dev/ttyACM0

해결.

온습도계 정상 작동 확인.

- CoolTerm 설치.

CoolTerm tutorial & download

Connection-> Sending String 클릭

정상 작동 확인.

input data를 txt 파일로 변환하기.

Connection-> Capture to Text/Binary File -> start, input data 받아온 뒤 stop.

start 버튼 누른 뒤 stop 버튼을 안 누르니 txt 파일을 열어본 순간부터 input data는 들어오는데 txt 파일 update가 안 됨.

stop 누르고 다시 txt 파일 열어보니 정상적으로 저장됨.

DB 관련 나중에 볼 사이트:

https://velog.io/@2cong/DB%EC%97%90-CSV-%ED%8C%8C%EC%9D%BC-%EB%84%A3%EA%B8%B0-axcyyrn8

https://hoho325.tistory.com/262

https://shanepark.tistory.com/316

https://s-yun.tistory.com/entry/csv-%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0%EB%A5%BC-%EC%A7%81%EC%A0%91-%EB%94%94%EB%B9%84%EC%97%90-insert-DBeaver

https://cotak.tistory.com/63

https://wyatt37.tistory.com/85

https://ojjy.tistory.com/97

https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsZII9P-_6h96wr4sGwN8F-Kwc4giQ:1658804451397&q=MariaDB+csv+import&sa=X&ved=2ahUKEwjh6M6QyJX5AhVPCt4KHUqvAGUQ1QJ6BAguEAE&biw=927&bih=941&dpr=1

https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsZII9P-_6h96wr4sGwN8F-Kwc4giQ:1658804451397&q=MySQL+%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0+%EC%82%BD%EC%9E%85&sa=X&ved=2ahUKEwjh6M6QyJX5AhVPCt4KHUqvAGUQ1QJ6BAgnEAE&biw=927&bih=941&dpr=1

https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsZII9P-_6h96wr4sGwN8F-Kwc4giQ:1658804451397&q=MySQL+csv+import+%EB%AA%85%EB%A0%B9%EC%96%B4&sa=X&ved=2ahUKEwjh6M6QyJX5AhVPCt4KHUqvAGUQ1QJ6BAgoEAE&biw=927&bih=941&dpr=1